|  |  |
| --- | --- |
| **Auteur(s):** |  |
| Jovi Simons  Sander Jochems |  |

|  |
| --- |
|  |
| Projectplan |
| *Verkiezingssite* |

[](https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj68em-xqLPAhWCsxQKHbusArEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fstudiopostma%2Ffokke-en-sukke%2F&psig=AFQjCNFYwPfm9J7q_UfS6AEEHkC73pMFeQ&ust=1474618742544297)

**Inhoud**

[1. Inleiding 5](#_Toc462303788)

[2. Doelstellingen 5](#_Toc462303789)

[3. Betrokkenen 5](#_Toc462303790)

[4. Benodigdheden 5](#_Toc462303791)

[5. Takenlijst 5](#_Toc462303792)

[6. Planning 5](#_Toc462303793)

[7. Risico’s 5](#_Toc462303794)

[8. Projectgrenzen 5](#_Toc462303795)

# Inleiding

Het bedrijf is het Summa College. Het bedrijf is een school dat ook diensten heeft, een van deze diensten heeft deze verkiezings website nodig voor het stemmen voor een nieuwe OR.

# Doelstellingen

De doelstelling van dit project is dat een summamedewerker kan stemmen op een verkiesbaar gestelde persoon in de afdeling waar hij werkt. Je moet op een makkelijke manier kunnen stemmen.

# Betrokkenen

Dit zijn de personen die meewerken aan het project:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Functie | Email |
| Mark Vink | Klant | mark.vinken@summacollege.nl |
| Stijn Gilsing | Klant | stijn.gilsing@summacollege.nl |
| Erik Kelder | Irritante tussenpersoon | KEEI@summacollege.nl |
| Sander Jochems | Developer | ps178388@summacollege.nl |
| Jovi Simons | Developer | ps178924@summacollege.nl |

We houden contact via mail en face to face.

# Benodigdheden

Deze middelen zijn nodig om het project te kunnen maken:

* GitHub
* PHP Storm
* Visual Studio Code
* Word
* XAMPP

# Takenlijst

Hier is een lijst met alle werkzaamheden die verricht moeten worden om het volledige project uit te voeren:

* Programma van Eisen schrijven
* Projectplan schrijven
* Functioneel ontwerp schrijven
* Configuratieoverzicht schrijven
* Technisch Ontwerp schrijven
* Website maken
* Testen
* Bugs fixen
* Opleveren

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Programma van Eisen schrijven | 5-2-2019 | 9:45 | 5-2-2019 | 10:45 | 01:00 | Sander |
| Projectplan schrijven | 5-2-2019 | 10:30 | 5-2-2019 | 11:33 | 01:03 | Jovi |
| Functioneel Ontwerp schrijven | 5-2-2019 | 11:00 | 5-2-2019 | 12:00 | 01:00 | Sander |
| Configuratie overzicht schrijven | 5-2-2019 | 11:40 | 5-2-2019 | 12:02 | 00:22 | Jovi |

Verdere planning zie GitHub

# Risico’s

|  |  |
| --- | --- |
| Risico | Maatregelen |
| Geen contact krijgen met de klant | Sander belt mark op |

# Projectgrenzen

-